Distr.

GE.02-23097   (R)    010802    010802

TIM/EFC/WP.1/SEM.54/2002/R.16 (Summary)

23 July 2002

RUSSIAN

Original:

| ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ | ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |
| --- | --- |
| ## Комитет по лесоматериалам | ## Европейская лесная комиссия |
| ## МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА |  |

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ

И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ

Семинар на тему

"ОБЛЕСЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ",

приуроченный к двадцать четвертой сессии Объединенного комитета ФАО/ЕЭК/МОТ

по технологии, управлению и подготовке работников в лесном секторе

Эннис, графство Клэр, Ирландия, 15-19 сентября 2002 года

Национальная программа увеличения лесного покрова и ее осуществление

в районе Вармии и Мазурии

Основной документ, подготовленный г-ном Станиславом Дабровски

# Резюме

Национальная программа увеличения лесного покрова, принятая правительством Республики Польша в 1995 году, устанавливает основные задачи Администрации государственных лесов и предусматривает увеличение доли лесных площадей с 28% до 30% к 2020 году и до 33% к 2050 году.  Это будет достигнуто за счет облесения земель, признанных экономически невыгодными для ведения сельского хозяйства.

Программа предусматривает облесение 600 000 га (250 000 га государственных и 350 000 га частных) бывших сельскохозяйственных земель за период с 1995 по 2020 год.  В программе предполагается, что примерно 100 000 га (20 000 га к 2000 году, 40 000 га к 2010 году и 40 000 га к 2020 году) будут покрыты лесами в порядке природной смены растительности.  План работы является следующим:

| Этап | Задача | Государственные (га) | Частные (га) | Всего (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I (1995-2000) | Облесение Природная смена растительности | 50 000 20 000 | 50 000 - | 100 000 20 000 |
| II (2001-2010) | Облесение Природная смена растительности | 100 000 40 000 | 140 000 - | 240 000 40 000 |
| III (2011-2020) | Облесение Природная смена растительности | 100 000 40 000 | 160 000 - | 260 000 40 000 |
| Всего |  | 350 000 га | 350 000 га | 700 000 га |

Предусматривается, что затраты на облесение государственных площадей будут покрываться из средств государственного бюджета (30,8%), Национального фонда по защите окружающей среды и водопользования (23%), и Экофонда, Лесного фонда, а также (в 1995-1997 годах) программы PHARE  (46,2%).  Предполагается, что затраты на облесение частных площадей в районе Вармии и Мазурии будут покрываться из средств собственников (66,8%), Лесного фонда (28,2%), бюджета региональных органов управления (1,8%) и Регионального фонда по защите окружающей среды и водопользования (3,2%).

Площадь облесения составила 110 000 га:  69 000 га государственных площадей и 41 000 га частных (в сравнении с установленной пропорцией 50:50).  В ходе осуществления I этапа было произведено облесение в районе Вармии и Мазурии:  12 000 га государственных площадей и 1 000 га частных.  В результате облесения лесной покров в районе Вармии и Мазурии возрос с 19,8% в 1945 году до 29,3% в 2000 году, причем к 2020 году планируется довести эту цифру до 31,4%.

------