| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | # E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/SC.2/2006/2/Add.1 13 October 2006 Original: RUSSIAN ENGLISH AND RUSSIAN ONLY |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по железнодорожному транспорту

Шестидесятая сессия

Женева, 15-17 ноября 2006 года

Пункт 3 (б) повестки дня

Евро-азиатские транспортные коридоры*

Представлено правительством Комитетa ОСЖД

1.	Согласно программе работ ОСЖД на 2005 – 2100 годы в рамках ОСЖД предусматривается разработка комплексных планом совершенствования перевозок и развития транспортных коридоров ОСЖД (далее – Комплексный план). В 2006 году завершены работы по Комплексным планам коридоров ОСЖД  №№ 1, 9 и 11 и утверждены XXXIV сессией Совещания Министров ОСЖД в Софии в июне 2006 года.

2.	Из трех коридоров самым мощным по объемам перевозок и высоко оснащенным является транспортный коридор № 1 ОСЖД. Общая протяженность коридора с ответвлениями составляет 24 800 км. Самые большие ответвления коридора № 1 ОСЖД имеются на территории Казахстана, Китая и Монголии.

3.	Коридор № 1 ОСЖД проходит по территории 11 стран: Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Монголии и КНДР.

- *	Отдел транспорта ЕЭК ООН передал настоящий документ после предельного срока представления официальной документации в силу ограничений на ресурсы.

4.	Основное направление коридора: Куновице – Варшава – Брест – Минск – Москва – Нижний Новгород – Свердловск (Екатеринбург) – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Находка /Ванино/ - Хасан.

5.	В 2005 году на отдельных участках коридора максимальные объемы грузопотоков в России достигли почти 100 млн. тонн (Омск – Барабинск – Новосибирск), а в Китае – 150 млн. тонн (Пекин – Тяньцзин) в обоих направлениях. На трассе всего коридора функционируют 38 терминалов.

6.	В разделе 1, в Мероприятиях  Комплексного плана предусматривается модернизация инфраструктуры  на польском, белорусском, российском и китайском участках с повышением скоростей движения до 160 км/час,  строительство вторых путей (Россия, Монголия, Китай), а на лимитирующих участках в России – строительство третьих путей (Тюмень - Войновка, Новосибирск-Чулымская, Москва (Воскресенск) – Рязань). Будет также осуществлено строительство мостовых переходов, удлинение приемо-отправочных путей на станциях с целью пропуска тяжеловесных поездов, развитие и строительство предпортовых станций, электрификация, автоблокировка и диспетчерская централизация участков коридора.

7.	В разделе 2 предусматривается контейнеризация перевозок, в разделе 3 – информатизация, в разделе 4 – улучшение работы пограничных станций, в разделе 5 – вопросы тарифов, в разделе 6 – сохранность и страхование перевозок и в разделе 7 – совместная деятельность с целью ускорения перевозочного процесса и повышения конкурентоспособности коридора.

8.	В разделе технико-эксплуатационные характеристики инфраструктуры коридора № 1 ОСЖД показаны оснащенность участков коридора и приведены объемы перевозок грузов (объемы грузопотоков), которые в основном должны быть достигнуты в результате реализации Комплексного плана в 2010 г.

9.	Например, на отдельных участках Российских и Китайских железных дорог в 2010 году объемы перевозок должны достигнуть 142 и 194 млн. тонн грузов.

Мероприятия по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры

| Участок | Период | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| (Станция) |  |  |
| Коридор № 1 Куновице-Варшава-Брест-Минск-Москва-Нижний Новгород- Котельнич-Пермь- Свердловск-Омск-Новосибирск-Красноярск- Иркутск-Заудинский- Карымская- Волочаевка- Находка/Ванино/Хасан |  |  |
| Польша |  |  |
| Малашевиче | 2009-2010* | Развитие пограничной станции |
| Варшава – Брест | до 2008 года | Модернизация инфраструктуры |
| Белоруссия |  |  |
| Брест – Минск | 2005-2006 | Строительство ВОЛС |
| Брест – Осиновка | 2005-2010 | Мероприятия по повышению скоростей движения поездов до 160 км/час |
| Россия |  |  |
| Все участки | 2006-2008 | Проведение мероприятий для обеспечения пропуска грузовых поездов весом 6000-6300 т и длиной 71 у.в. |
| Тюмень - Войновка | 2006-2010 | Строительство третьих путей |
| Новосибирск -Чулымская | 2006-2010 | Строительство третьих путей |
| Карымская - Чита | 2006-2010 | Строительство обхода Читинского узла |
| Хабаровск-Волочаевка | 2006-2010 | Строительство второго мостового перехода ч/р. Амур |
| Мылки – Волочаевка II | 2006 | Открытие разъезда №18 |
| Комсомольск-Сорт. – Ванино | 2006-2010 | Строительство обхода Кузнецовского перевала. Строительство вторых путей (17,2 км), строительство и восстановление разъездов |
| Владивосток | 2007-2009 | Развитие и модернизация станций, обслуживающих порт Владивосток |
| Находка | 2006 | Развитие и модернизация станций, обслуживающих порт Находка |
| Комсомольск-Сорт. – Ванино | 2009-2010 | Удлинение путей на станции Токи |
| Ответвление 1а Рига/Вентспилс/Лиепая-Крустпилс-Зилупе-Посинь-Москва |  |  |
| Латвия |  |  |
| Рига - Крустпилс | 2007-2009 | Строительство вторых путей (54 км) |
| Тукумс–Елгава | 2008-2009 | Строительство разъездов на лимитирующих перегонах |
| Крустпилс–Резекне | 2007 | Строительство разъездов на лимитирующих перегонах |
| Елгава - Вентспилс | 2006-2007 | Оборудование участков автоблокировкой |
| Крустпилс–Резекне | 2008-2010 | Оборудование участков автоблокировкой |
| Резекне II | 2006 | Строительство парка приема (с ЭЦ) |
| Все участки | 2006-2010 * | Реконструкция пути |
| Россия |  |  |
| Волоколамск - Шаховская | 2010 | Открытие разъезда Бухолово |
| Ответвление 1б Санкт-Петербург/Тапа-Вологда-Котельнич |  |  |
| Россия |  |  |
| Все участки | 2006-2008 | Проведение мероприятий для обеспечения пропуска грузовых поездов весом 6000-6300 т и длиной 71 у.в. |
| Лужская | 2006-2010 * | Строительство новой предпортовой станции |
| Санкт-Петербург | 2006-2010 * | Развитие Санкт-Петербургского ж.-д. узла |
| Гатчина - Веймарн - Ивангород | 2006-2010 * | Комплексная реконструкция направления |
| Вологодский узел | 2006-2010 | Реконструкция узла |
| Паприха-Буй | 2006-2010 | Строительство вторых путей |
| Эстония |  |  |
| Ст. Нарва | 2006 | Завершение реконструкции ст.Нарва |
| Узловые станции | 2006-2010 | Удлинение приемо-отправочных путей до 1500 м.Подготовка к приему грузовых поездов до 8000 тонн |
| Ответвление 1в. Москва-Рязань-Сызрань-Оренбург-Актюбинск-Кандагач-Арысь-Ташкент |  |  |
| Россия |  |  |
| Все участки | 2006-2008 | Проведение мероприятий для обеспечения пропуска грузовых поездов весом 6000-6300 т и длиной 71 у.в. |
| Москва (Воскресенск) – Рязань | 2006-2010 * | Строительство третьих путей (90,5 км) |
| Казахстан |  |  |
| Жайсан – Туркестан | 2006-2010 | Оборудование линии диспетчерской централизацией (1 419 км) |
| Узбекистан |  |  |
| Станция Келес | 2007-2010 | Реконструкция пограничной станции Келес |
| Келес-Ташкент | 2007-2010 | Реконструкция/капитальный ремонт пути. Строительство ВОЛС |
| Ответвление 1г. Карымская - Харбин – Туманган |  |  |

| Участок | Период | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| (Станция) |  |  |

| Россия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карымская - Забайкальск | 2006-2010 * | Комплексная реконструкция направления, проведение мероприятий для обеспечения пропуска грузовых поездов весом 6000-6300 т и длиной 71 у.в. |
| Забайкальск | 2009-2010 | Строительство второго пути на участке Забайкальск – Госграница |
| Китай |  |  |
| Маньчжурия | 2006-2009 | Развитие пограничной станции |
| Маньчжурия - Бокету | 2006-2009 | Строительство вторых путей |
| Ответвление 1д. Харбин - Шеньян - Далянь |  |  |
| Китай |  |  |
| Харбин - Шеньян - Далянь | 2006-2008 | Строительство высокоскоростной линии для пассажирского движения, организация движения пассажирских и грузовых поездов по специализированным линиям. |
| Ответвление 1е. Заудинский - Улан-Батор - Эрлянь - Пекин - Тяньцзинь |  |  |
| Россия |  |  |
| Наушки | 2006 | Обустройство пограничной станции |
| Монголия |  |  |
| Сухэ-Батор и Дзамын-Уде | 2006-2010 | Развитие пограничных станций |
| Сухэ-Батор – Улан-Батор - Багахангай | 2010 * | Строительство вторых путей |
| Сухэ-Батор – Улан-Батор | 2010 * | Электрификация направления |
| Сухэ-Батор – Дзамын-Уде | 2006-2010 | Модернизация пути с повышением скоростей движения до 100 км/час |
| Сухэ-Батор – Дзамын-Уде | 2006-2010 | Оборудование участков автоблокировкой |
| Гос.гр.- Сухэ-Батор- Дзамын-Уде- Гос.гр. | 2008-2010* | Реконструкция направления |

| Китай |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цзинин - Чжанцзякоу | 2006-2009 | Реконструкция двухпутных линий |
| Ответвление 1з. Калининград-Пагегяй-Радвилишкис-Даугавпилс-Резекне |  |  |
| Россия |  |  |
| Калининград Сорт. | 2007-2008 | Реконструкция станции |
| Советск | 2006 | Путевое переустройство станции |
| Литва |  |  |
| Гос.гр.-Обяляй-Радвилишкис-Пагегяй-Гос.гр. | 2008-2010* | Модернизация систем телекоммуникаций и сигнализации |

| Участок (Станция) | Период | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Ответвление 1к. Рига/Вентспилс – Крустпилс – Даугавпилс – Витебск – Смоленск |  |  |
| Участок | Период | Мероприятия |
| (Станция) |  |  |
| Латвия |  |  |
| Рига/Вентспилс – Крустпилс | См. ответвление 1а. |  |
| Даугавпилс | 2006-2010 | Развитие и модернизация станции |
| Все участки | 2006-2010* | Реконструкция пути |
| Белоруссия |  |  |
| Бигосово – Полоцк | 2005-2010 | Строительство двухпутных вставок |
| Бигосово – Полоцк – Витебск | 2005-2010 | Внедрение микропроцессороной диспетчерской централизации |

* Мероприятия, предусмотренные на 2010 год и более отдаленную перспективу

10.	В 2007 году на утверждение сессии Совещания Министров ОСЖД планируется вынести Комплексные планы еще пяти коридоров.

11.	Одновременно сообщаем, что технико-эксплуатационные показатели инфраструктуры коридоров содержат обобщенные паспортные данные коридоров. Отдельно разработан детальный паспорт коридора ОСЖД №3, который проходит по территориям Польши, Украины и России.

_________