| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/2012/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 20 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Семьдесят четвертая сессия

Женева, 28 февраля − 1 марта 2012 года

Пункт 9 с) предварительной повестки дня

Вопросы, нуждающиеся в рассмотрении
и требующие принятия решений со стороны
Комитета: Безопасность дорожного движения

План осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (2011−2020 годы)

Записка Секретариата

Введение

1.	Ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает почти 1,3 млн. человек. Это более 3 500 человек в день! Дорожно-транспортный травматизм относится к числу ведущих причин смерти детей и молодежи. Кроме того, ежегодно приблизительно 20−50 млн. человек получают в результате ДТП несмертельные травмы.

2.	В резолюции А/58/289 "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире" в рамках глобального мандата Организации Объединенных Наций по повышению безопасности дорожного движения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), другим региональным комиссиям Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было предложено выступать в качестве координатора по вопросам безопасности дорожного движения по всей системе Организации Объединенных Наций. Такой мандат был подтвержден в октябре 2005 года в резолюции А/60/5 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

3.	Принимая во внимание срочный характер проблемы повышения глобальной безопасности дорожного движения, в марте 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила период 2011−2020 годов Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/255 "Повышение безопасности дорожного движения" призвала к проведению интенсивной работы по снижению числа случаев смерти на дорогах путем активизации деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях. Для поддержки в деле достижения этих целей в сотрудничестве с Партнерством Организации Объединенных Наций по дорожной безопасности и другими заинтересованными сторонами был подготовлен руководящий документ − Глобальный план ООН для осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011−2020 годы).

4.	Несмотря на то, что в последнее десятилетие уровень смертности на дорогах в регионе ЕЭК ООН снижается, в ряде субрегионов число смертельных случаев все еще устойчиво высоко и продолжает расти. Начало осуществления в этом году Десятилетия действий выдвинуло проблемы безопасности дорожного движения на первый план, при этом страны региона ЕЭК ООН принимают меры по проведению эффективной политики безопасности дорожного движения, а международное сообщество координирует свои усилия, с тем чтобы реализация Десятилетия действий привела к реальному улучшению ситуации.

5.	За последние 60 лет ЕЭК ООН активно участвовала в глобальной и региональной деятельности в области безопасности дорожного движения, занимаясь разработкой и обновлением правовых документов Организации Объединенных Наций, а также предоставляя правительствам региональную техническую помощь. ЕЭК добилась существенных результатов в рассмотрении основных факторов повышения безопасности дорожного движения: поведение участников дорожного движения, транспортные средства и инфраструктура, а также поддержка правительств в гармонизации и применении правил дорожного движения и соответствующих мер, в производстве безопасных автотранспортных средств, снижении риска ДТП при перевозке опасных грузов и опасных материалов и в обеспечении того, чтобы в дорожном движении принимали участие только транспортные средства, содержащиеся в надлежащем техническом состоянии, и квалифицированные водители. Кроме того, соглашения в области транспортной инфраструктуры, разработанные под эгидой ЕЭК ООН, позволили создать в Европе взаимосвязанные и более безопасные общеевропейские сети автомобильного транспорта.

6.	В настоящем документе ЕЭК ООН представляет свой План действий для осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011−2020 годы). Этот план непосредственно увязан с Глобальным планом осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций (2011−2020 годы) и направлен на реализацию широкого круга целей ЕЭК ООН в области безопасности дорожного движения путем рассмотрения приоритетных сфер деятельности, а также принятия последовательных мер, в том числе и в будущем, по каждой цели в своем географическом районе и за его пределами. Этот план будет ежегодно рассматриваться и обновляться для обеспечения прогресса в выполнении поставленных задач и достижении показателей результативности.

7.	Этот консолидированный План действий включает конкретные шаги, инициативы и меры для нескольких рабочих групп ЕЭК ООН. Этот план прошел обсуждение и был принят на шестьдесят второй сессии Рабочей группы по безопасности дорожного движения (WP.1), являющейся главным координирующим органом в области безопасности дорожного движения. План соответствует ранее принятой WP.1 "дорожной карте" (ECE/TRANS/WP.1/2008/5/Rev.1), в которой детально излагаются стратегические направления деятельности Рабочей группы по повышению глобальной безопасности дорожного движения и перечислены мероприятия по программе работы на период 2012−2016 годов. Этот план включен в повестку дня КВТ для его рассмотрения и принятия.

8.	В целях продвижения вперед и осуществления Плана действий в области безопасности дорожного движения ЕЭК ООН, а также для достижения целей Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения необходимо изыскать дополнительные ресурсы в рамках стратегического партнерства и тесного сотрудничества с основными заинтересованными сторонами.

| Области | Прошлые и нынешние действия ЕЭК ООН | Будущие действия ЕЭК ООН | Ответственный орган |  | Сроки |  | Показатели результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ I: Укрепление политической воли и поддержка правительственных стратегий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели сокращения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Руководство глобальным проектом региональных комиссий Организации Объединенных Наций "Повышение глобальной безопасности дорожного движения: установление региональных и национальных целевых показателей, сокращение числа жертв дорожно-транспортных происшествий" (финансируемым по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (ЮНДА)). Опубликован доклад о глобальной безопасности. |  | Секретариат | 2008–2009 годы; 2010 год |  |  |  |  |  |
|  | Участие ЕЭК ООН в определении региональных и национальных целей и целевых показателей в регионе Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) (Проектная рабочая группа СПЕКА по развитию транспортной инфраструктуры и облегчению пересечения границ − проект программы работы на 2012−2013 годы, апрель 2011 года, Алматы, Казахстан). | ЕЭК ООН будет следить за ходом реализации национальных целей и целевых показателей. | Проектная рабочая группа СПЕКА (ПРГ) по развитию транспортной инфраструктуры и облегчению пересечения границ (ТПГ), Секретариат | 2011−2016 годы |  |  | Число достигнутых региональных и национальных целевых показателей; создание на национальном уровне базы данных по дорожно-транспортным происшествиям. |  |  |
|  | Содействие установлению региональных и национальных целей и целевых показателей в регионе ОЧЭС. |  | Секретариат | 2012 год |  |  | Число достигнутых региональных и национальных целевых показателей. |  |  |
| Политическое обязательство по обеспечению дорожной безопасности, содержащееся в рамочных документах национального развития: национальные стратегии, рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), документы о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН) | Четыре страны ЕЭК ООН: Беларусь, Сербия, Турция и Украина, в которых проводятся страновые программы РПООНПР, включили элемент по обеспечению безопасности дорожного движения (4 из 14 стран). | В зависимости от наличия ресурсов и финансирования партнерами (Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках страновых программ РПООНПР (Беларусь, Сербия, Турция, Украина), возможно, будут проведены такие мероприятия, как рабочее совещание по наращиванию потенциала, просветительские программы и экспертные обзоры обеспечения безопасности дорожного движения на национальном уровне в Беларуси. | Секретариат | 2011−2016 годы |  |  | Число национальных стратегий обеспечения безопасности дорожного транспорта. |  |  |
|  |  | Будут приняты меры по включению элементов безопасности дорожного движения в страновые программы РПООНПР в регионе ЕЭК ООН. | Секретариат | 2011−2020 годы |  |  | Число новых стран, проводящих страновые программы РПООНПР, включающие элемент безопасности дорожного движения, с участием ЕЭК ООН. |  |  |
| Оценка готовности к проведению Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения | Подготовлена и представлена методология оценки готовности для пилотного проекта для стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в целях реализации Плана действий для осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведение оценки начала пилотного проекта на основе вопросников. | Осуществление плана оценки готовности в регионе ОЧЭС в сотрудничестве с Постоянным международным секретариатом (ПМС) ОЧЭС и властями стран − членов ОЧЭС. | Секретариат | 2011−2013 годы |  |  | Завершение и публикация оценки субрегиональной готовности ОЧЭС. Число стран, осуществляющих план оценки готовности. |  |  |
|  |  | Распространение методики оценки готовности за пределами региона ОЧЭС. | Секретариат | 2011−2020 годы |  |  | Число стран, проводящих оценку готовности и проводящих подготовку/ осуществление плана оценки. |  |  |
| Статистика дорожно-транспортных происшествий | Ежегодное обновление, сбор и распространение данных о дорожно-транспортных происшествиях. Некоторые показатели формируются на основе базы данных ЕЭК ООН и распространяются в электронной форме, как, например, число погибших на миллион жителей, число раненых на миллион жителей, число погибших на 10 000 легковых автомобилей, число раненых на 10 000 легковых автомобилей, тяжесть дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 1 000 ДТП), распределение погибших/раненых по категориям участников дорожного движения. | Улучшение международной сопоставимости статистики и рассмотрение документа "Статистические показатели в области безопасности дорожного движения". | WP.6 | 2012−2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | В целях улучшения международной сопоставимости данных разработаны надлежащие общие методологии и терминология для гармонизации статистики безопасности дорожного движения (Глоссарий по статистике транспорта). | Работа продолжается. | WP.6 | 2012−2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | Для обеспечения качественной, актуальной, удобной для пользователей и своевременной транспортной статистики в области безопасности дорожного движения была разработана и ведется онлайновая База статистических данных о транспорте ЕЭК ООН. | Работа продолжается. | WP.6 | 2012−2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | ЕЭК ООН содействовала координации статистической деятельности международных организаций в области статистики безопасности дорожного движения в целях распространения эффективной практики и увязки распространяемых данных, сведения к минимуму дублирования в работе и сокращения статистической нагрузки на страны − члены ЕЭК ООН. | Работа продолжается. | WP.6 | 2012−2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | ЕЭК ООН служит форумом для обмена опытом и передовой практикой и рекомендует методы решения статистических проблем, включая проблемы наличия, качества данных и обмена данными в области статистики дорожно-транспортных происшествий. | Постоянно | WP.6 | 2012–2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | WP.6 предпринимает особые усилия по совершенствованию имеющихся данных дорожно-транспортных происшествий с использованием Интернета; МТФ и Евростатом был совместно разработан общий вопросник. | Будут приняты меры по улучшению качества данных в области безопасности дорожного движения, в частности путем повышения качества данных по типам столкновений и гармонизации методологии классификации столкновений в целях получения данных, относящихся к дорожно-транс-портным происшествиям, совершенным под воздействием наркотиков и алкоголя. | WP.6 | 2012−2013 годы |  |  | Разработка и утверждение статистических показателей результативности в области безопасности дорожного движения. |  |  |
| Провозглашение Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011−2020 годы) | В сотрудничестве с правительством Сербии ЕЭК ООН инициировала Десятилетие действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения на региональном уровне (Белград, 27−29 апреля 2011 года) в партнерстве с Министерством внутренних дел, Министерством инфра- структуры и Агентством по дорожной безопасности. | Для оценки прогресса будут изучены возможности организации ежегодных последующих мероприятий. | Секретариат | 2011−2020 годы |  |  | Число организованных последующих мероприятий. |  |  |
|  | В Нью-Йорке в мае 2011 года Комиссией Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (КУР) было проведено мероприятие по случаю провозглашения Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения, которое было организовано в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). На мероприятии с речью выступил представитель США. |  | Секретариат | 2011 год |  |  |  |  |  |
| Дорожная безопасность − неотъемлемый элемент устойчивой мобильности | Для восемнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР) был опубликован документ (2009 год), озаглавленный "Деятельность ЕЭК ООН в поддержку устойчивого развития транспорта", в котором отмечается, что в понятие устойчивого развития также входит безопасность дорожного движения. |  | Секретариат |  |  |  |  |  |  |
|  | Для девятнадцатой сессии КУР был опубликован дискуссионный документ (2011 год) с изложением передовой практики, который был озаглавлен "Транспорт на благо устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН", в котором была особо выделена тема безопасности дорожного движения. Этот документ был представлен в ходе КУР-19 на параллельном мероприятии региональных комиссий Организации Объединенных Наций. | Будет стимулировать более широкое использование общественного транспорта. | Секретариат | 2012−2015 годы |  |  | Для региона ЕЭК ООН подготовлен и опубликован дискуссионный документ по вопросу о преимуществах использования общественного транспорта. |  |  |
|  | В Праге (2009 год), Скопье, Батуми (2010 год) и Киеве (2011 год) было проведено четыре региональных рабочих совещания по теме устойчивой мобильности в городах и интеграции стратегий в области охраны окружающей среды и здоровья в транспортную политику в рамках Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), которая осуществляется ЕЭК ООН и Европейским отделением ВОЗ. ОПТОСОЗ и Европейское отделение ВОЗ опубликовали методологию проведения анализа "затраты − выгоды" для велосипедного движения. | На 2012 и 2013 годы запланировано проведение двух региональных рабочих совещаний по аналогичным темам в рамках "эстафеты" ОПТОСОЗ. | ОПТОСОЗ | 2012–2014 годы |  |  | Утверждение серии рабочих совещаний в рамках "эстафеты" ОПТОСОЗ государствами − членами ЕЭК ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ на четвертом региональном совещании. Совещание высокого уровня в 2014 году. |  |  |
|  |  | Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья по оценке этой серии рабочих совещаний и формулировке указаний по дальнейшей деятельности. 2014 год. | ОПТОСОЗ | 2014 год |  |  | Уровень и число участников на совещании высокого уровня. |  |  |
| Ведущие национальные организации по вопросам безопасности дорожного движения | Подготовлен дискуссионный документ о повышении уровня безопасности дорожного движения и координирующих структурах. | Будет содействовать созданию и сформулирует рекомендации для стран в отношении рамочного механизма в ходе совещаний WP.1 и на других форумах. | WP.1 | 2011 год |  |  | Число новых стран, создающих ведущую национальную организацию по вопросам безопасности дорожного движения. |  |  |
|  |  | Организация в Ереване субрегионального рабочего совещания по вопросам наращивания потенциала. | WP.1 | 2012 год |  |  | Число участников и эффективность рабочего совещания по наращиванию потенциала. |  |  |
| Присоединение к конвенциям и соглашениям Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности дорожного движения | Мониторинг осуществления конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности дорожного движения: Конвенция о дорожном движении 1949 года (96 ДС); Протокол о дорожном движении 1949 года (39 ДС); Европейское соглашение 1950 года, дополняющее Конвенцию 1949 года о дорожном движении и Протокол 1949 года о дорожных знаках и сигналах (14 ДС); | Будут разработаны показатели осуществления конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности дорожного движения. | WP.1, WP.29, SC.1, WP.15 | 2011–2020 годы |  |  | Число новых ДС конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности дорожного движения и число правил Организации Объединенных Наций/ГТП Организации Объединенных Наций, принятых на национальной основе странами, не являющимися сторонами какого-либо соглашения. |  |  |
|  | Конвенция о дорожном движении 1968 года (70 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвенция о дорожных знаках и сигналах 1968 года (62 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соглашение 1958 года о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (46 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соглашение 1998 года о принятии глобальных технических правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах (31 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Европейское соглашение 1971 года, дополняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 года (33 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Европейское соглашение 1971 года, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (32 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол о дорожной разметке 1973 года (25 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соглашение 1997 года о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров (25 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 года (37 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 1957 года (47 ДС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) 1970 года (50 ДС). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение осведомленности и техническая помощь в целях присоединения. | Рабочие совещания по укреплению национального и регионального потенциала и консультации по содействию присоединению новых стран. | WP.1, WP.29, SC.1, WP.15 | Постоянно |  |  | Число новых ДС конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций о безопасности дорожного движения; обеспечение соответствия между конвенциями и соглашениями Организации Объединенных Наций о безопасности дорожного движения и региональными и национальными законами. |  |  |
| Более эффективное осуществление конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций в области безопасности дорожного движения | Подготовлен доклад об уровне осуществления соглашения ЕСТР (2011 год). | Рабочие совещания по укреплению национального и регионального потенциала, а также консультации по содействию более эффективному осуществлению. Будут разработаны комплексные инструменты мониторинга осуществления. | WP.1, WP.29, SC.1, WP.15 | Постоянно |  |  | Число инструментов мониторинга осуществления конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций в области безопасности дорожного движения. Применение доклада в отношении Соглашения ЕСТР. |  |  |
| Рассмотрение существующих конвенций и соглашений Организации Объединенных Наций в области безопасности дорожного движения для выявления областей, требующих внесения изменений | Анализ возможностей учета принципов подхода на основе безопасной системы в работе и в правовых документах Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения. |  | WP.1, WP.29, SC.1, WP.15 | 2012−2013 годы |  |  | Включение принципов безопасной системы в работу по обеспечению безопасности дорожного движения и в правовые документы Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения. |  |  |
| ЦЕЛЬ 2: Защита участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита уязвимых участников дорожного движения | Поправка к Конвенции о дорожном движении 1968 года (инструкции по поведению пешеходов) с акцентом на вопросах повышения безопасности пешеходов, внесение изменений в Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, касающихся поведения на пешеходных переходах; в 2008 году приняты правила о безопасности пешеходов, уделялось особое внимание развитию пешеходного движения в контексте ОПТОСОЗ и внесены изменения в Сводную резолюцию (CP.1). | Будут разработаны руководящие принципы использования школьных автобусов. | WP.1 |  | 2011−2020 годы |  | Публикация руководящих принципов; число стран, использующих эти руководящие принципы. |  |  |
|  |  | Будут приняты новые испытательные инструменты, отвечающие требованиям биодостоверности, в правилах ООН для создания транспортных средств, в большей степени учитывающих интересы пешеходов. | WP.29 |  | 2012–2013 годы |  | Число ДС, применяющих правила ООН. |  |  |
|  | Содействие безопасному велосипедному движению на основе ОПТОСОЗ и Конвенции 1968 года о дорожном движении; содействие безопасности велосипедистов и велосипедов. | Работа продолжается. | WP.1, ОПТОСОЗ |  | 2011–2020 годы |  |  |  |  |
|  | Подготовлен дискуссионный документ о выгодах от правильного использования шлемов и их специальной конструкции (Правила № 22), с тем чтобы шлемы закрывали всю голову и сводили к минимуму ударное воздействие в случае ДТП. | Работа продолжается. | WP.29 |  | 2012 год |  | Число ДС, применяющих Правила № 22. |  |  |
|  | Проведение просветительской деятельности среди молодежи как участников дорожного движения в сотрудничестве со Всемирной организацией движения скаутов (ВОДС), Институтом дорожной безопасности "Панос Милонас", Ирландской организацией скаутов и организацией скаутов Греции. | Будут осуществляться программы по безопасности на дорогах, предназначенные для молодежи, и мероприятия по наращиванию потенциала. | WP.1 |  | 2012–2014 годы |  | Число мероприятий по наращиванию потенциала в сфере безопасности дорожного движения, предназначенных для молодых участников дорожного движения. |  |  |
|  |  | Будут разработаны рамки сотрудничества с ВОДС. |  |  |  |  | Расширение сотрудничества с ВОДС. |  |  |
|  | Уделение особого внимания безопасной мобильности пожилых участников движения и принятие положений в Правилах № 16 ООН в отношении ограничителей нагрузки привязных ремней в целях снижения риска перелома ребер грудной клетки. |  | WP.29 |  | 2011–2020 годы |  | Увеличение числа ДС, применяющих Правила № 16. |  |  |
|  | Содействие безопасности участников движения − инвалидов. |  | WP.1 |  |  |  |  |  |  |
| Меры по борьбе с усталостью водителя |  | Будет проведен семинар по вопросу об усталости водителя. | WP.1 |  | 2011 год |  | Число участников семинара. |  |  |
|  | Основное внимание уделялось Соглашению ЕСТР, в частности вопросам, касающимся продолжительной работы и отдыха профессиональных водителей. | Будет создана группа экспертов по ЕСТР. | SC.1 |  | 2012−2014 годы |  | Внесение поправок в Соглашение ЕСТР. |  |  |
| ЦЕЛЬ 3: Повышение безопасности транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поощрение государств-членов применять и принимать правила, касающиеся безопасности транспортных средств, разработанные Всемирным форумом для согласования правил в области транспортных средств Организации Объединенных Наций (WP.29) | Разработаны 127 правил Организации Объединенных Наций и 12 ГТП Организации Объединенных Наций, а также поправки, обеспечивающие учет технического прогресса. | ЕЭК ООН будет разрабатывать новые правила Организации Объединенных Наций, ГТП Организации Объединенных Наций и поправки, направленные на повышение безопасности транспортных средств. | WP.29 |  | 2011−2020 годы |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
|  | Участие секретариата в рабочем совещании по рассмотрению сотрудничества по вопросам нормативного регулирования между членами Комитета по техническим барьерам в торговле (ТБТ) ВТО, 9 ноября 2011 года. Участвующим странам было предложено применять правила, разработанные WP.29, и присоединиться к соглашениям 1958 и 1998 годов. | Мониторинг деятельности по итогам участия секретариата в рабочем совещании с Комитетом по ликвидации технических барьеров в торговле ВТО. | WP.29 |  | 2011−2020 годы |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
| Меры, принимаемые региональными организациями экономической интеграции (РОЭИ)/ДС, по замене региональных нормативных актов правилами/ГТП Организации Объединенных Наций | Регламент Комиссии (ЕС) № 407/2011 от 27 апреля 2011 года включает 62 правила ООН в приложение IV к регламенту ЕС № 661/2009, который касается требований к официальному утверждению типа конструкции в отношении общей безопасности транспортных средств и в котором перечислены правила Организации Объединенных Наций, применяемые в обязательном порядке. | Мониторинг деятельности после вступления в силу регламента ЕС. | WP.29 |  | 2011−2020 годы |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
| Пассивная и активная безопасность | Разработаны и приняты Правила Организации Объединенных Наций и глобальные технические правила Организации Объединенных Наций по: детским удерживающим системам, предотвращению хлыстовых травм, защите в случае лобового, бокового и заднего столкновения, ремням безопасности и их креплениям, защите против поражения электротоком в электрических и гибридных транспортных средствах. | В целях улучшения защиты детей будут разработаны и приняты новые правила Организации Объединенных Наций по детским удерживающим системам. | WP.29 |  | 2012 год |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
|  | Были приняты правила по пассивной безопасности (надежность в случае столкновений), ремням безопасности − 1970 год, защитным шлемам − 1972 год, детским удерживающим системам (ДУС) − 1981 год, испытаниям на лобовое и боковое столкновение − 1995 год, безопасности пешеходов − 2008 год, безопасности гибридных транспортных средств и электромобилей − 2010 год. | В целях включения новых положений по снижению тяжести хлыстовых травм будут внесены поправки в нынешние правила Организации Объединенных Наций и ГТП Организации Объединенных Наций, касающиеся подголовников. | WP.29 |  | 2012 год |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
|  |  | Для повышения безопасности электрических/ гибридных транспортных средств и средств, работающих на водороде, будут приняты новые правила Организации Объединенных Наций/ГТП Организации Объединенных Наций и внесены поправки в существующие правила. | WP.29 |  | 2012 год |  | Число ДС, применяющих новые правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
|  |  | Будут разработаны поправки к правилам Организации Объединенных Наций по лобовому столкновению с уделением особого внимания защите пожилых пассажиров, женщин, а также структурным элементам транспортного средства для повышения его безопасности и защиты других участников движения. | WP.29 |  | 2014 год |  | Ожидается одобрение этой деятельности GRSP и WP.29. Принятие поправок. |  |  |
|  |  | Будут созданы новые правила по: детским удерживающим системам (2012 год), испытаниям на боковой удар о столб (2012 год), безопасности транспортных средств, работающих на водороде и на топливных элементах (ТСВТЭ) (2012 год), согласованию манекенов (2013 год), сопоставимости краш-тестов (2015 год). | WP. 29 |  | 2012−2015 годы |  | Число ДС, применяющих правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
| Конструкция транспортных средств (разработка технических положений, касающихся конструкции транспортных средств и их оборудования) | Разработаны технические предписания, касающиеся характеристик горения материалов, используемых в городских и междугородных автобусах. | Будут применяться положения Правил № 107 по повышению противопожарной безопасности городских и междугородных автобусов. | WP. 29 |  | 2 года для новых городских и междугородных автобусов |  | Число стран, применяющих Правила № 118/01. |  |  |
|  | Разработаны технические предписания, касающиеся силовой конструкции городских и междугородных автобусов. | Будут применяться Правила № 107, содержащие положение о доступности мест для сидения для лиц с ограниченной мобильностью. | WP. 29 |  | 3−4 года для новых городских междугородных автобусов |  | Число стран, применяющих Правила № 107/04. |  |  |
|  | Разработаны технические предписания, касающиеся систем непрямого обзора (зеркала и видеокамеры/ видеомониторы) на грузовых транспортных средствах и городских автобусах. | Будут применяться положения Правила № 46, касающиеся систем видеокамер/видеомониторов, заменяющих все зеркала на транспортном средстве. | WP. 29 |  | 2 года для новых транспортных средств |  | Число стран, применяющих Правила № 46/03. |  |  |
|  | Разработаны технические предписания, касающиеся безопасных стекловых материалов, устанавливаемых на транспортном средстве, включая пластические материалы. | Будут применяться Правила № 43 в целях снижения скорости горения жестких пластиковых стекол. | WP. 29 |  | 2 года для новых транспортных средств |  | Число стран, применяющих Правила № 43/01. |  |  |
| Бесшумные автотранспортные средства (БАТС) | Разработан для принятия первый набор руководящих принципов, которые касаются технических аспектов БАТС (включенных в CP.3). | Будут приняты новые ГТП Организации Объединенных Наций для обеспечения слышимости электрических и гибридных транспортных средств. | WP. 29 |  | 2012−2013 годы |  | Число стран, применяющих эти правила Организации Объединенных Наций. |  |  |
| Соглашение о периодических технических осмотрах (1997 год) | Принято новое предписание о пригодности к эксплуатации транспортных средств. | Будут проводиться ежегодные рабочие совещания по наращиванию потенциала. | WP. 29 |  | 2012 год |  | Число проведенных рабочих совещаний по наращиванию потенциала. |  |  |
|  | В приложение к Соглашению включены правила по вопросам безопасности. |  | WP.29 |  | 2012−2013 годы |  | Эффективное применение приложения к Соглашению, содержащего правила по вопросам безопасности. |  |  |
| ЦЕЛЬ 4: Повышение безопасности перевозки опасных грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность перевозки опасных грузов | На вебсайте представлена практическая информация административного или технического характера об осуществлении конвенций (ДОПОГ, глава 1.9). | Ведется и будет продолжаться работа по разработке и распространению материалов в области профессиональной подготовки/наращивания потенциала. | WP.15 |  | Постоянно |  |  |  | Наличие и обновление информации на вебсайте. |
|  | Расширение сотрудничества между Договаривающимися сторонами (ДОПОГ, глава 1.8). | Продолжение укрепления сотрудничества между ДС (ДОПОГ, глава 1.8). | WP.15 |  | Постоянно |  |  |  | Эффективное сотрудничество между ДС. |
|  | Предоставление подробной информации, касающейся обязательств по обеспечению безопасности, различным участникам перевозки опасных грузов (ДОПОГ, глава 1.4). | При необходимости будет обновляться по просьбе ДС. | WP.15 |  | Постоянно − при необходимости будет обновляться каждые два года |  |  |  | Меры по обеспечению выполнения согласно национальному закону (контроль, санкции). |
|  | Разработаны требования, касающиеся письменных инструкций, которые должны быть на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, в целях информирования водителей о действиях в чрезвычайных ситуациях, которые им необходимо предпринимать для своей защиты (ДОПОГ, глава 5.4). | Продолжение рассмотрения этого вопроса. | WP.15 |  | Постоянно − при необходимости будут обновляться каждые два года |  |  |  | Инструкции, размещенные на вебсайте ЕЭК ООН, на всех языках ДС. Инструкции, имеющиеся на транспортном средстве, на языке, понятном водителю. |
|  | Разработаны требования, касающиеся конструкции транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, их допущения и проведения их периодического технического осмотра (ДОПОГ, часть 9). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов обеспечения безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP.15 |  | Постоянно − при необходимости будут обновляться каждые два года |  |  |  | Число свидетельств ДОПОГ на транспортные средства, выдаваемых или продлеваемых каждый год. |
|  | Разработаны требования, касающиеся конструкции, испытаний, допущения и периодического технического осмотра транспортного оборудования, такого как цистерны, контейнеры, тара и т.д. (ДОПОГ, часть 6). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов обеспечения безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP. 15 |  | Постоянно − при необходимости будут обновляться каждые 2 года |  |  |  | Эффективное применение (оцениваемое по результатам контроля, проводимого ДС). |
|  | Разработаны требования, касающиеся безопасной погрузки, укладки, разделения опасных грузов на транспортных средствах и в грузовых контейнерах и их разгрузки (ДОПОГ, часть 7). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов обеспечения безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP. 15 |  | Постоянно − при необходимости будут обновляться каждые 2 года |  |  |  | Эффективное применение (оцениваемое по результатам контроля, проводимого ДС). |
|  | Разработаны требования, касающиеся эксплуатации транспортных средств, перевозящих опасные грузы (ограничение скорости, использование стояночных тормозов и противооткатных башмаков, наблюдение за транспортными средствами…) (ДОПОГ, части 8 и 9). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов обеспечения безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP. 15 |  | Постоянно − при необходимости будут обновляться каждые 2 года |  |  |  | Эффективное применение (оцениваемое по результатам контроля, проводимого ДС). |
|  | Неофициальная рабочая группа по поручению Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (WP.15/AC.1) рассмотрела информацию, полученную с помощью средств телематики, которая способствует повышению общей и эксплуатационной безопасности перевозок опасных грузов и облегчению таких перевозок, провела анализ затрат−выгод использования телематики в ходе дорожной перевозки опасных грузов и соответствующие технические требования. | Продолжение деятельности неофициальной рабочей группы на основе программы работы, принятой Совместным совещанием: предложения о поправках к ДОПОГ в целях включения предписаний для использования средств телематики при перевозке опасных грузов. | WP. 15 |  | 2010−2014 годы |  |  |  | Принятие поправок к МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, с тем чтобы они вступили в силу в 2017 году, или руководящих принципов для первоначального использования на добровольной основе до внедрения всех необходимых технологий во всех ДС. |
|  | Стимулировалось использование мультимодальных решений путем согласования МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. | Будет продолжена работа по гармонизации в целях реализации интермодальных транспортных решений. | WP. 15 |  | Постоянно |  |  |  | Полная гармонизация МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ. |
|  | Установлены ограничения на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели − категоризация дорожных туннелей и определение опасных грузов, запрещенных для перевозки по каждой категории (раздел 1.9.5 и глава 8.6 ДОПОГ) и разработка дорожных знаков и сигналов для обеспечения выполнения этих ограничений (сотрудничество между WP.15 и WP.1). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP.15 |  | Постоянно |  |  |  | Эффективная категоризация автодорожных туннелей ДС ДОПОГ с использованием соответствующих дорожных знаков и сигналов, регулирующих перевозку опасных грузов, что отражено на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН. |
|  | Разработаны требования, касающиеся подготовки (первоначальная подготовка и курсы повышения квалификации) и экзаменации водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы (ДОПОГ, глава 8.2). Свидетельства о подготовке ДОПОГ, выданные любой ДС, признаются другими Сторонами для перевозки опасных грузов по их территории. | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP.15 |  | Постоянно |  |  |  | Число свидетельств ДОПОГ, выдаваемых или продлеваемых каждый год. |
|  | Разработаны требования, касающиеся подготовки работников, кроме водителей транспортных средств, в обязанности которых входит обеспечение перевозки опасных грузов (ДОПОГ, глава 1.3). Требования к предприятиям, занимающимся перевозкой опасных грузов, назначать консультанта по вопросам безопасности, в обязанности которого входит оказание содействия в предотвращении риска, связанного с их деятельностью (ДОПОГ, раздел 1.8.3). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP.15 |  | Постоянно |  |  |  | Число свидетельств, выдаваемых или продлеваемых ежегодно, для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, число работников, проходящих ежегодно подготовку на предприятиях. |
|  | ДС ДОПОГ информировали секретариат ЕЭК ООН о происшествиях или авариях, связанных с перевозкой опасных грузов на их территории. В соответствии с разделом 1.8.5 ДОПОГ секретариат передал эту информацию другим ДС. | В случае происшествия или аварии WP.15 может предложить соответствующие дополнительные требования по безопасности на основе исследования их причин и последствий. | WP. 15 |  | Постоянно |  |  |  | Эффективное обсуждение WP.15 сообщений о происшествиях/авариях. При необходимости принятие новых требований или поправок к существующим требованиям на основе обсуждения сообщений об авариях/происшествиях. |
|  | Разработаны требования для сообщения об опасности: требование, касающееся маркировки, знаков опасности и/или информационных табло для груза и транспортных средств, и требования к документации в целях предоставления необходимой информации для реагирования на чрезвычайные ситуации аварийно-спасательными службами в случае происшествий/ аварий (ДОПОГ, главы 5.2 и 5.3). | Продолжение рассмотрения этого вопроса (в свете совершенствования методов обеспечения безопасности и уроков, извлеченных из опыта и последствий аварий). | WP. 15 |  | Постоянно |  |  |  | Надлежащая маркировка/знаки опасности/ информационные табло/ документация для груза и транспортных средств (оцениваемые по результатам контроля, проводимого ДС). |
|  | Организация и участие в семинарах/рабочих совещаниях по информационно-пропаган-дистским вопросам и наращиванию потенциала. | Работа будет продолжаться и развиваться. Будет разработана "дорожная карта" относительно способов создания административных структур, требуемых для осуществления ДОПОГ. | WP. 15 |  | 2012–2013 годы |  |  |  | В 2014 году будут подготовлены руководящие принципы по созданию административных и технических структур в целях должного осуществления ДОПОГ Договаривающимися сторонами или странами, желающими применять ДОПОГ. |
| ЦЕЛЬ 5: Технологии − на службу безопасной мобильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновации – ИТС | Разработана Стратегия ИТС ("дорожная карта"). | В целях повышения безопасности дорожного движения будет оказываться содействие практической реализации решений в области ИТС. | Секретариат, WP.1, SC.1, WP.5, WP.15, WP.24, WP.29 |  |  | 2011–2020 годы |  | Опубликование пакета документов по стратегии ИТС: информационный документ, памятная записка по стратегическим вопросам, "дорожная карта". Осуществление "дорожной карты" по ИТС. |  |
|  | Обновление действующих правил и создание новых правил для продвижения решений в области ИТС в целях обеспечения безопасности дорожного движения. | Будут проводиться рабочие совещания по наращиванию потенциала. | WP.29 |  |  | 2011–2020 годы |  | Число проведенных рабочих совещаний по наращиванию потенциала. |  |
|  |  | Будет проведено обсуждение аспектов безопасности движения колонн транспортных средств. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Обсуждение в рамках WP.1. |  |
|  | Рассмотрены вопросы, относящиеся к системам ОСПВ, в ходе сотрудничества WP.1 и WP.29. | Будут проводиться рабочие совещания по рассмотрению этих вопросов, на которых будут выдвинуты рекомендации. | WP.1, WP.29 |  |  | 2011–2015 годы |  | Поправки к Конвенции о дорожном движении 1968 года. |  |
|  | Исследованы факторы повышения безопасности перевозок опасных грузов с использованием систем мониторинга и слежения, путем объединения усилий грузоотправителей, транспортных операторов, аварийно-спасательных служб, правоприменительных и контролирующих организаций и регуляторов. |  | WP.15 |  |  |  |  |  |  |
| Знаки с изменяющимся сообщением (ЗИС) | Создана неофициальная специальная группа экспертов по знакам с изменяющимся сообщением (ЗИС) для оценки возможности их применения. |  | WP.1 |  |  | 2011–2015 годы |  | Поправки к Конвенции о дорожном движении 1968 года, Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года и к сводным резолюциям (СР.1, СР.2). |  |
|  | Начато исследование и выпущен дискуссионный документ по задачам в области ЗИС (2011 год) |  | Секретариат |  |  | 2012 год |  | Опубликование дискуссионного документа по задачам в области ЗИС. |  |
| ЦЕЛЬ 6: Обеспечение безопасности дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожные знаки и сигналы | Постоянное обновление сводных резолюций о дорожном движении и сводных резолюций о дорожных знаках и сигналах (СР.1, СР.2). | WP.1 будет проведен глобальный обзор дорожных знаков и сигналов. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Опубликование обзора дорожных знаков и сигналов. |  |
| Аудиты безопасности дорожного движения в процессе развития инфраструктуры | Внесение поправок в СМА – включение приложения по аудиту безопасности дорожного движения (2011 год). | Будут проведены консультации и налажено сотрудничество с МФУ для включения компонента безопасности дорожного движения в их программы предоставления займов. | SC.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Вступление в силу поправки к СМА; в программы предоставления займов МФУ включена ссылка на правовые документы ООН в области безопасности дорожного движения. |  |
| ТЕА | В пересмотренные генеральные планы ТЕА и ТЕЖ включена глава, посвященная безопасности дорожного движения (2011 год). | Будут проведены возможные экспериментальные мероприятия для обеспечения безопасной инфраструктуры ТЕА (первоначально в Польше и Турции: рабочие совещания по современным методам обеспечения инфраструктуры безопасных дорог). | Канцелярия директора Отдела транспорта |  |  | 2011–2012 годы |  | Создание статистической базы данных для сетей ТЕЖ и ТЕА. |  |
| Безопасность автодорожных и железнодорожных туннелей | Разработаны рекомендации (2002–2003 годы) по минимальным требованиям к безопасности железнодорожных и автодорожных туннелей. | Будут рассмотрены и обновлены действующие рекомендации в отношении минимальных требований к безопасности в железнодорожных туннелях. | WP.24, WP.1 |  |  | 2012–2014 годы |  | Публикация обновленных рекомендаций. |  |
| Безопасность на железнодорожных переездах | Проведена оценка безопасности на железнодорожных переездах. | Для рассмотрения вопросов безопасности на железнодорожных переездах будет создана многопрофильная группа экспертов. | WP.24, WP.1, канцелярия директора Отдела транспорта |  |  | 2012−2013 годы |  | Создание статистической базы данных о сети ТЕЖ. |  |
|  | Сотрудничество в рамках Международного дня повышения осведомленности о правилах поведения на железнодорожных переездах (МДОПЖДП); содействие участию ЕЭК ООН в мероприятиях по линии МДОПЖДП (Варшава, 2011 год). | По мере необходимости будет продолжена текущая деятельность в сотрудничестве с МДОПЖДП. | WP.1 |  |  | 2011−2020 годы |  | Продолжение сотрудничества с МДОПЖДП. |  |
| ЦЕЛЬ 7: Повышение безопасности перевозки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасная укладка и обработка интермодальных транспортных единиц | Международная морская организация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и ЕЭК ООН приняли международное руководство (1997 год) по укладке грузов в интермодальные транспортные единицы (контейнеры, грузовой транспорт). | Начато рассмотрение руководства 1997 года (совместная деятельность ИМО, МОТ и ЕЭК ООН при участии промышленности и профсоюзов) для обеспечения охвата всех видов наземного и морского транспорта. | WP.24 |  |  | 2011−2013 годы |  | Новое пересмотренное руководство, принятое ИМО, МОТ и ЕЭК ООН. |  |
| ЦЕЛЬ 8: Преобразование процессов подготовки, обучения по вопросам безопасности дорожного движения и формирования безопасного поведения на дорогах в систему управления знаниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействие культурных различий на безопасность дорожного движения | Подготовка дискуссионного документа о связи культурных различий с вопросами безопасности дорожного движения. | Дискуссионный документ будет опубликован и представлен на консультации. | WP.1 |  |  | 2011 год |  | Публикация дискуссионного документа. |  |
| Компетентность профессиональных водителей | В СР.4 включены передовая практика и руководство по вопросам компетентности и критериям подготовки водителей. | Будет рассмотрен вопрос о необходимости пересмотра СР.4. | WP.1 |  |  | 2011−2020 годы |  | Пересмотр СР.4. |  |
|  |  | В сотрудничестве с академией МСАТ будет разработано руководство по подготовке профессиональных водителей. | WP.1 |  |  | 2011−2020 годы |  | Разработка руководства. |  |
| Взаимное признание водительских удостоверений |  | Будет рассмотрена необходимость пересмотра документов о взаимном признании водительских удостоверений. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Рассмотрение вопроса о взаимном признании водительских удостоверений. |  |
|  |  | Будут рассмотрены положения, касающиеся подделки водительских удостоверений. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Рассмотрение положений, касающихся подделки водительских удостоверений. |  |
| ЦЕЛЬ 9: Извлечение уроков из дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный банк данных по безопасности дорожного движения |  | Будет проведен круглый стол по политике и институциональным структурам. | WP.1 |  |  | 2011–2015 годы |  | Число участников круглого стола. |  |
| Многопрофильное исследование аварий (МПИА) | Регулярные обсуждения в WP.1 | Будет подготовлен дискуссионный документ по передовой практике МПИА. | WP.1 |  |  | 2011–2013 годы |  | Публикация дискуссионного документа о передовой практике МПИА. |  |
|  |  | Будет подготовлено руководство по передовой практике. | WP.1 |  |  | 2011–2013 годы |  | Публикация руководства. |  |
| ЦЕЛЬ 10: Смягчение последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страхование − система "Зеленой карты" | Через посредство СР.4 (приложение к "Зеленой карте") были включены рекомендации по системе "Зеленой карты". | Будет расширен географический охват действия системы "Зеленой карты". | SC.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Число новых стран, принявших систему "Зеленой карты". |  |
|  |  | В сотрудничестве с другими региональными комиссиями ЕЭК ООН рассмотрит вопрос о воздействии "узких мест" на глобальное страхование третьей стороны. | SC.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Рассмотрение "узких мест" и выдвинутых рекомендаций. |  |
| Совершенствование поставарийных мероприятий и оказание помощи |  | Будет подготовлен дискуссионный документ по вопросам проведения поставарийных мероприятий и оказания помощи. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Публикация дискуссионного документа. |  |
| ЦЕЛЬ 11: Расширение осведомленности, мобилизация средств и пропаганда безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация кампаний и наращивание потенциала | Продолжалось сотрудничество с баскетбольными ассоциациями ФИБА, Греческой баскетбольной федерацией и игроками из национальной баскетбольной команды Греции в рамках декларации "Совместная работа и честная игра на баскетбольных площадках и на наших дорогах"; ФИБА; ФИБА-Европа, ЕЭК ООН и правительство Польши подписали декларацию "О соблюдении правил". После этого подобные кампании были организованы в Турции (2010 год, Чемпионат мира ФИБА) и в Литве ("Евробаскет-2011"). | Будет продолжено проведение подобных совместных кампаний ФИБА-ЕЭК ООН, в том числе с НБА. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Число кампаний, организуемых совместно с ФИБА; сотрудничество с НБА и число проведенных кампаний. |  |
|  | Участие в Молодежной кампании "Движение скаутов за глобальную безопасность дорожного движения" в партнерстве со Всемирной организацией движения скаутов (ВОДС), которая была направлена на пропаганду безопасности дорожного движения на Всемирном слете скаутов, состоявшемся в августе 2011 года в Швеции в рамках международного экспериментального проекта по безопасности дорожного движения с участием Греции, Ирландии и других европейских партнеров. | Будет проведена серия рабочих совещаний-практикумов по вопросам безопасности дорожного движения. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Число проведенных рабочих совещаний и продолжение сотрудничества с ВОДС. |  |
|  | Создан фильм, посвященный безопасности дорожного движения, который освещает инициативы в области безопасности дорожного движения. |  | WP.1 |  |  | 2011 год |  | Число посетителей сайта YouTube, посмотревших фильм о безопасности дорожного движения. |  |
|  | Организована кампания по подписанию плакатов о дорожной безопасности, направленная на повышение осведомленности о проблемах безопасности дорожного движения. Подписание плаката основными участниками, занимающимися проблемами безопасности дорожного движения, демонстрирует их приверженность делу борьбы за снижение числа раненых и погибших на дорогах. | Будет оказывать содействие проведению кампаний по подписанию плакатов в ходе будущих конференций. | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Число организованных кампаний. |  |
|  |  | Участие в организации Недели безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций. | WP.1 |  |  | 2012–2020 годы |  | Число организованных мероприятий в рамках Недели безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций. |  |
|  |  | Применение целенаправленного подхода к мобилизации средств на деятельность в области безопасности дорожного движения, а именно: наращивание потенциала, поддержка Десятилетия действий Организации Объединенных Наций (2011−2020 годы) | WP.1 |  |  | 2011–2020 годы |  | Объем собранных финансовых средств. |  |
|  |  | в регионе ЕЭК, и продолжение участия совместно с партнерами в мероприятиях по повышению осведомленности. |  |  |  |  |  |  |  |