## Slide 1
Докладчик:
Треси Уэсслер
6 июня 2007г.
Аутсорсинг, обеспечение качества и надзор за выполнением контрактов
Бюро переписи США
Комплексная система десятилетних данных по переписи населения (КСДДПН)

## Slide 2: Контракт КСДДПН
Бюро переписи США является главным источником основной статистической информации о количестве населения и состоянии экономики страны и занимается проведением переписи населения и жилищного фонда раз в десять лет.
Для проведения переписи населения в 2010г. Правительство выдало контракт корпорации «Локхид Мартин» для разработки подхода и проведения сбора информации, необходимой для:
  Получения, сбора и приведения в соответствие данных переписи, полученных от респондентов посредством анкетирования и телефонного опроса;
  Оказания помощи населению посредством телефонных средств; и
  Приведения в соответствие данных, полученных с использованием портативных компьютеров (ПК).

## Slide 3: Обзор подхода
КСДДПН – важный проект, связанный с высокой степенью риска и имеющий конкретные сроки завершения. Поэтому, нам необходимо продемонстрировать контролирующим организациям (н-р, Счетной палате Правительства США (СПП), Генеральному инспектору и т.д.) наличие соответствующих процедур и практики управления проектами, таких как Модель развития функциональных возможностей (ИМРФВ) с целью:
  Эффективного управления проектом КСДДПН;
  Мониторинга работы подрядчика (как по КСДДПН, так и вспомогательным проектам); и
  Эффективной внутренней работы ОРП по данным мероприятиям.

## Slide 4: Обзор подхода
Обеспечение качества процесса и результатов (ОКПР)
  Объективная оценка выполненных работ и полученных результатов в соответствии с принятыми стандартами и процедурами
  Определение и документирование несоответствий
  Обеспечение обратной связи с персоналом проекта и руководителями по результатам обеспечения качества
  Обеспечение исправления несоответствий
Мониторинг и контроль за реализацией проекта (МКП)
  Мониторинг выполнения проектных работ в соответствии с планом
  Мониторинг рисков проекта, результатов, участия заинтересованных сторон, ресурсов, расходов, графика и т.д.
  Обеспечение исправления недостатков до окончания проекта
Интеграционная модель развития функциональных возможностей (ИМРФВ) – модель усовершенствования процесса, созданная на основе лучшей практики разработки продуктов и услуг.

## Slide 5: Обзор подхода
Подрядчик
КСДДПН
ОК
Ганнисон
Проверка
процесса
Мин.
торговли
(СПП)
ГРПО
анализ
ОРП КСДДПН
Для усовершенствования существующих процессов работы в рамках организации, ОРП КСДДПН предпринял ряд мероприятий для обеспечения достижения целей и задач проекта.
Внутренний контроль качества
  Контракт по надзору/технический мониторинг
  Группа технического надзора (ГТН) ОРП КСДДПН
Внешний контроль качества
  Счетная Палата (СПП) - контроль
  Независимая группа ОК ЛО
  Ганнисон Консалтинг Груп, Инк.
  Группа по разработке программного обеспечения (ГРПО) – отдан на подряд независимой компании

## Slide 6
Внутренний контроль качества и надзор за выполнением контрактов

## Slide 7: Организационная структура КСДДПН
Notes: Capability Maturity Model Integration consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance.
Currently, using CMMI v1.2 relative to development/software and system engineering, but we will use the CMMI-Acq model when it’s released this summer. CMMI-ACQ focuses on those activities performed by the acquisition professionals in the acquisition program office. They also address internal program office activities that support the monitoring and control of development contractors and suppliers.
Unlike CMMI version 1.1, there is but a single model document that describes both the staged and continuous approaches to process improvement versus the prior use of two representations of staged and continuous in separate documents.

## Slide 8: Надзор за выполнением контрактов
Все специалисты, представленные в организационной структуре, являются специалистами по техническому мониторингу (ТМ).
Специалисты по техническому мониторингу выполняют следующие функции:
  Участие в Комплексной рабочей группе (КРГ).
  Проверка данных по Освоению средств (ОС) – мониторинг расходов подрядчика и информации о ходе выполнения работ по графику с целью обеспечения успешного завершения проекта в рамках определенного бюджета и графика.
  Подготовка ежемесячного отчета по ТМ для оценки эффективности выполнения работ подрядчиком, оговоренных в контракте, и премиальной суммы.
Технический мониторинг (ТМ) включает в себя надзор за выполнением контрактов, а также меры, которые применяются Правительством для мониторинга и оценки эффективности работы подрядных организаций в отношении соблюдения требований контракта КСДДПН.
Notes: Capability Maturity Model Integration consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance.
Currently, using CMMI v1.2 relative to development/software and system engineering, but we will use the CMMI-Acq model when it’s released this summer. CMMI-ACQ focuses on those activities performed by the acquisition professionals in the acquisition program office. They also address internal program office activities that support the monitoring and control of development contractors and suppliers.
Unlike CMMI version 1.1, there is but a single model document that describes both the staged and continuous approaches to process improvement versus the prior use of two representations of staged and continuous in separate documents.

## Slide 9: Внутренний контроль качества
Группа технического надзора ОРП КСДДПН (ГТН) занимается усовершенствованием процесса в части ИМФРВ.
Внутренний
КК
ГРПО
Технический
мониторинг ОК
Усовершенствование процесса
Проведение ежемесячного аудита для оценки программы относительно внутренних процессов и модели CMMI® v1.2. (Примечание: ОРП планирует начать использование модели после ее выпуска в этом году)
Членство в Группе БП по разработке десятилетнего программного обеспечения (ГРПО).
Мониторинг обеспечения качества работы подрядчика КСДДПН (н-р, участие в опросе, проводимого в ходе аудита, встречах и т.д.)
Notes: Capability Maturity Model Integration consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance.
Currently, using CMMI v1.2 relative to development/software and system engineering, but we will use the CMMI-Acq model when it’s released this summer. CMMI-ACQ focuses on those activities performed by the acquisition professionals in the acquisition program office. They also address internal program office activities that support the monitoring and control of development contractors and suppliers.
Unlike CMMI version 1.1, there is but a single model document that describes both the staged and continuous approaches to process improvement versus the prior use of two representations of staged and continuous in separate documents.

## Slide 10: Внутренний контроль качества
Месяц | Мероприятие
Январь | Завершение аудиторской проверки 2006г.
Февраль | Контрольная проверка (ИМРФВ)
Март | Управление собственностью (Гл.14)
Апрель | Схема связи (Гл.15)
Май | Проверка документации (Гл. 17)
Июнь | Разработка требований (ИМРФВ)
Июль | Исходные показатели ОРП (ИМРФВ – MA & QPM)
Август | Технический мониторинг исполнения (Гл. 8 и 9/ ИМРФВ)
Сентябрь | Извлеченные уроки (Гл. 10)
Октябрь | Управление требованиями (ИМРФВ)
Ноябрь | Контроль управления риском (Гл. 5/ИМРФВ)
Декабрь | Контроль управления конфигурацией (Гл. 3/ИМРФВ)
Примечание: Аудиторские проверки представляют работы/планы в рамках ОРП КСДДПН или ИМРФВ.
Notes: Capability Maturity Model Integration consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance.
Currently, using CMMI v1.2 relative to development/software and system engineering, but we will use the CMMI-Acq model when it’s released this summer. CMMI-ACQ focuses on those activities performed by the acquisition professionals in the acquisition program office. They also address internal program office activities that support the monitoring and control of development contractors and suppliers.
Unlike CMMI version 1.1, there is but a single model document that describes both the staged and continuous approaches to process improvement versus the prior use of two representations of staged and continuous in separate documents.

## Slide 11
Независимый контроль качества

## Slide 12: Контроль качества работы подрядчика КСДДПН
Независимая организация по контролю качества ЛМТСС (Локхид Мартин Транспортэйшн энд Секьюрити Солюшнс).
Объективная оценка качества работы и ее результатов с использованием различных методов (инспекций, ежемесячных аудиторских проверок и т.д.) в целях проверки соблюдения программы и предусмотренных процедур.
Обеспечение обратной связи с высшим руководством Программы КСДДПН.
Проведение аудиторской проверки ИМРФВ 3-го уровня в соответствии с ИСО 9001 независимой группой в 2008 финансовом году.
Notes: The Census Process Improvement Directive establishes and maintains a mechanism to facilitate process improvement and leverage knowledge throughout the Census Bureau. This group facilitates the overall Census SEPG (Brown bag sessions) and looks to other Census groups, to at a minimum,
Charter, maintain, and operate a process improvement group (SEPG, steering committee). Provide a rep and a backup from the organizational’s process improvement group
Establish and maintain a plan for process improvement
In keeping in line with these Census PI Directives, the Decennial IT steering committee, which at the time consisted of Arnold Jackson, Sponsor; (Current members (Longini, Bob LaMacchai (GEO) Arona, Terri, Doug Clift, Ron Thompson, and Frank Vitrano), wanted to realign process improvement efforts with the Directorate into an integrated and coordinated approach. …..
To do this, they developed an organizational policy (SMC) on process improvements, which addresses 4 business and PI goals.
The scope of this effort is on the following six mission critical programs under the AD Dec. IT Geo Systems Directorate listed here in this chart because these are the programs that are critical to the 2010 decennial Census. So, hence we have the Decennial IT SEPG was created with representatives and backups from each of the programs to implement these PI initiatives.

## Slide 13: Анализ недостатков ГРПО
Группа по разработке десятилетнего программного обеспечения (ГРПО) включает в себя представителей шести основных сфер программы БП для передачи и реализации целей и инициатив по усовершенствованию работы в рамках организации десятилетних ИТ.
Notes: The Census Process Improvement Directive establishes and maintains a mechanism to facilitate process improvement and leverage knowledge throughout the Census Bureau. This group facilitates the overall Census SEPG (Brown bag sessions) and looks to other Census groups, to at a minimum,
Charter, maintain, and operate a process improvement group (SEPG, steering committee). Provide a rep and a backup from the organizational’s process improvement group
Establish and maintain a plan for process improvement
In keeping in line with these Census PI Directives, the Decennial IT steering committee, which at the time consisted of Arnold Jackson, Sponsor; (Current members (Longini, Bob LaMacchai (GEO) Arona, Terri, Doug Clift, Ron Thompson, and Frank Vitrano), wanted to realign process improvement efforts with the Directorate into an integrated and coordinated approach. …..
To do this, they developed an organizational policy (SMC) on process improvements, which addresses 4 business and PI goals.
The scope of this effort is on the following six mission critical programs under the AD Dec. IT Geo Systems Directorate listed here in this chart because these are the programs that are critical to the 2010 decennial Census. So, hence we have the Decennial IT SEPG was created with representatives and backups from each of the programs to implement these PI initiatives.

## Slide 14: Анализ недостатков ГРПО
Осенью 2006г., ГРПО привлекла независимую организацию для определения и анализа существующих мероприятий в рамках всех сфер программы.
Консультанты провели оценку каждой области программы в отношении семи областей процесса ИМРФВ (CMMI® process) с использованием модели ИПИ CMMI® SE/SW v1.1.
  Организационные мероприятия (ОМ)
  Управление требованиями (УТ)
  Проектное планирование (ПП)
  Мониторинг и контроль проекта (МКП)
  Оценка и анализ (ОА)
  Контроль качества работы и результатов (ККРР)
  Управление риском (УР)
Определены лучшие виды практики, сильные стороны, а также моменты, требующие доработки (н-р, Лучшая практика – программа управления риском и технический мониторинг)
ОРП КСДДПН рассмотрел области, определенные как подлежащие усовершенствованию (н-р, Разработка плана исходных показателей ОРП).
Notes: The Census Process Improvement Directive establishes and maintains a mechanism to facilitate process improvement and leverage knowledge throughout the Census Bureau. This group facilitates the overall Census SEPG (Brown bag sessions) and looks to other Census groups, to at a minimum,
Charter, maintain, and operate a process improvement group (SEPG, steering committee). Provide a rep and a backup from the organizational’s process improvement group
Establish and maintain a plan for process improvement
In keeping in line with these Census PI Directives, the Decennial IT steering committee, which at the time consisted of Arnold Jackson, Sponsor; (Current members (Longini, Bob LaMacchai (GEO) Arona, Terri, Doug Clift, Ron Thompson, and Frank Vitrano), wanted to realign process improvement efforts with the Directorate into an integrated and coordinated approach. …..
To do this, they developed an organizational policy (SMC) on process improvements, which addresses 4 business and PI goals.
The scope of this effort is on the following six mission critical programs under the AD Dec. IT Geo Systems Directorate listed here in this chart because these are the programs that are critical to the 2010 decennial Census. So, hence we have the Decennial IT SEPG was created with representatives and backups from each of the programs to implement these PI initiatives.

## Slide 15: Обзор работы ОРП
КК работы ОРП КСДДПН по КК (Часть 1)
  В начале 2006г., проведен обзор работы ОРП по КК в рамках Этапа I контракта КСДДПН.
  Проведен анализ аудиторской работы ГТН по четырем основным вопросам. (планирование аудита, аудиторская проверка, аудиторский отчет, контроль исполнения аудиторских рекомендаций)
  ОРП КСДДПН рассмотрел вопросы, требующие незначительной доработки (н-р, обновление документации по надзору за контрактом ОРП).
Проведен обзор уроков, извлеченных ОРП КСДДПН (Часть 2) с высшим руководством и внешними заинтересованными сторонами.
Летом 2007г. планируется провести контроль исполнения.
  В целях постоянного улучшения работы ОРП КСДДПН привлек независимую подрядную организацию.

## Slide 16: Планы на перспективу
Продолжение проведения ОРП КСДДПН внутреннего аудита до завершения контракта КСДДПН.
Проведение оценки контроля исполнения компанией Ганнисон Консалтинг Груп, Инк. в июне 2007г., а также последующее проведение ежегодных аудиторских проверок.
Проведение подрядчиком КСДДПН внутреннего аудита и участие в аудиторской оценке ИМРФВ 3-го уровня в соответствии с ИСО 9001 в 2008 финансовом году.
СПП
Ганнисон
Обзор
ГРПО
Анализ
Подрядчик
КК
ОРП КК
Улучшение
процесса
Переоценка ОРП КСДДПН рекомендаций, полученных после проведения анализа недостатков ГРПО и обзора, проведенного компанией Ганнисон, до начала реализации Этапа II.

## Slide 17
ВОПРОСЫ