Определение целей

Формулирование предположений

Определение альтернатив

Определение и разработка затрат и выгод

Оценка риска

Сравнение альтернатив

Анализ на чувствительность

Документирование результатов

Выбор альтернативы и рекомендация ряда мероприятий

3.3	АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ/ЗАТРАТ

Исследование проводилось в соответствии с принципом руководства Департамента анализа коммерческих затрат/выгод, “Справочник руководителя по проведению анализа затрат/выгод”.  В ходе выполнения этого проекта группа проекта АПЗ совместно с персоналом БП, провела все этапы АПЗ, представленные на Рисунке 3-1. Далее приводится краткое описание каждого мероприятия данного проекта.

3.3.1	Определение целей

На организационной встрече группа проекта АПЗ участвовала в детальном обсуждении с БП по определению общих целей проекта. Цель далее уточнялась по мере определения первоочередных требований и масштаба проекта. В результате проведенных обсуждений было решено, что цель данного анализа будет заключаться в определении и подсчете затрат и выгод различных вариантов сбора данных для определения наиболее эффективного из них с целью соответствия требованиям по сбору данных переписи 2000г..

3.3.2	Формулирование предположений

Предположения формулировались в течение длительного периода путем проведения многочисленных встреч и собеседований как с руководством, так и техническим персоналом БП.  Был проведен сбор и определение предположений, разработанных в качестве рабочих требований. Все предположения, независимо от того относились ли они к руководству или техническому персоналу, были взвешены и согласованы членами руководства группы проекта АПЗ, и основываются на лучших знаниях технического персонала и руководства на момент проведения анализа.

3.3.3	Определение альтернатив

Были определены и разработаны альтернативные варианты в ходе проведения многочисленных встреч с техническим и руководящим персоналом.  Альтернативы основаны на том, что по мнению БП, является практически осуществимыми и возможными подходами для выполнения рабочих требований. Структура каждого альтернативного варианта отвечает требованиям и временным рамкам переписи 2000г.  Рабочие цифры и сама структура каждого альтернативного варианта разрабатывались и утверждались руководством в ходе итеративного процесса проверки, в котором могли принять участие все организации БП, которые были привлечены к проведению исследования.

3.3.4	Определение и разработка затрат и выгод

По мере завершения разработки структуры трех альтернативных вариантов, группа проекта АПЗ провела определение затрат по каждой из этих альтернатив.  Как уже говорилось, информация о расходах собиралась из разных источников.  Где возможно, для анализа использовались уже имеющиеся данные о затратах Модели затрат переписи 2000г.

Выгоды каждого альтернативного варианта определялись после разработки и утверждения государством самих альтернатив.  Опять же, выгоды определялись и утверждались руководством в ходе итеративного процесса проверки, в котором могли принять участие все организации БП, которые были привлечены к проведению исследования.

3.3.5	Сравнение альтернатив

После завершения анализа затрат и выгод, который также включал и анализ риска, было проведено сравнение альтернативных вариантов между собой. За основу сравнения были взяты затраты, выгоды и виды риска, определенные в ходе предыдущих этапов проекта.

3.3.6	Проведение анализа на чувствительность

Хотя сравнение альтернатив помогло определить наиболее приемлемый вариант для соответствия требованиям БП, был проведен еще один этап утверждения. Группа проекта АПЗ встретилась с руководством, чтобы определить конкретные предположения, которые, в случае изменения, могли потенциально повлиять на результат сравнения альтернатив. После определения таких областей, был проведен анализ на чувствительность каждой из этих областей. Далее был проведен анализ этих результатов с целью определения их воздействия на результаты сравнения альтернатив.

    - Документирование результатов

В ходе разработки и утверждения различных частей данного отчета в ходе АПЗ, было проведено изучение финальной документации после проведения анализа на чувствительность.

3.3.8	Выбор альтернативы и рекомендация ряда мероприятий

После завершения анализа на чувствительность, был проведен анализ результатов с целью определения их влияния на результаты сравнения альтернатив. После завершения анализа был отобран наиболее эффективный альтернативный вариант. В Части 10 настоящего документа приводится описание отобранного альтернативного варианта и дается рекомендация ряда мероприятий.